POLITISK-ADMINISTRATIV BESLUTNINGSPROCES

# Nordre Strandvej

Hvordan ændrede høring og indsigelser den politiske beslutning, og hvad skal ske nu?

Dokumenttype. Analytisk sagsfremstilling baseret på offentlige kilder.

Version og kontrol. Version 1.4.1. Kilder og status kontrolleret 8. august 2026. Hovedsiden er opdateret 1. juli 2026.

Aktuel status. Ændret politisk retning. Ingen dokumenteret endelig lukningsafgørelse eller vedtaget bevilling i det registrerede grundlag.

# 1. Beslutningsspørgsmål

Spørgsmål. Hvordan ændrede høring og indsigelser den politiske beslutning, og hvad skal ske nu?

Kort svar. Byrådet fastholdt retningen mod at lukke den sammenstyrtede del, men opgav nedklassificering af resten og ekspropriation af vejrettigheder. Ravnsvej-høring, senere vejretlig afgørelse og en eventuel bevilling i Budget 2027 er fortsat åbne.

# 2. Baggrund

Sagen handler om den sammenstyrtede del af Nordre Strandvej og adgangen i området. Den offentlige proces omfatter politiske beslutninger, høring, indsigelser og åstedsforretninger samt en ændret retning, hvor Ravnsvej indgår i den videre løsning.

Analytisk afgrænsning. Dokumentet skelner mellem politisk retning, høring, vejretlig proces, budgetønske, mulig gennemførelse og dokumenteret resultat.

# 3. Dokumenteret proces

| Dato | Organ | Trin | Hvad ændrede sig? | Hvad står åbent? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-01-28 | Odsherred Byråd | Politisk beslutning Vedtaget retning | Retning mod nedlæggelse af den sammenstyrtede del, søgt nedklassificering af øvrige dele og om nødvendigt ekspropriation af vejrettigheder. | Høring, indsigelser, vejretlig proces og gennemførelse. |
| 2025-03-07 | Odsherred Kommune | Høring Åbnet | Høringen om nedlæggelsen løb til 15. maj 2025 og gav 14 høringssvar. | Behandling af høringssvar og indsigelser. |
| 2025-08-04 | Odsherred Kommune | Indsigelser Registreret | Efter tre åstedsforretninger var 11 indsigelser registreret ved fristen. | Politisk genbehandling. |
| 2026-05-26 | Odsherred Byråd | Politisk genbehandling Ændret retning | Nedklassificering af resten og ekspropriation af vejrettigheder blev opgivet; proces om Ravnsvej som offentlig vej blev indledt. | Ravnsvej-høring, endelig afgørelse og finansiering. |

## 3. Dokumenteret proces, fortsat

| Dato | Organ | Trin | Hvad ændrede sig? | Hvad står åbent? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efter 2026-05-26 | Odsherred Kommune | Næste proces Afventer | Ravnsvej-ejerne skal høres, før en eventuel optagelse kan indgå i grundlaget for en endelig lukningsafgørelse. | Udfald, tidsplan, udbedringsomfang og bevilling. |

# 4. Høring og indsigelser

Dokumenteret. Høringen løb 7. marts til 15. maj 2025 og gav 14 høringssvar. Efter tre åstedsforretninger var 11 indsigelser registreret ved fristen 4. august 2025.

Begrænsning. Det registrerede grundlag gør det ikke forsvarligt at gengive eller kategorisere alle indsigelser enkeltvis. Sagsfremstillingen påstår derfor ikke, hvilke argumenter der var udslagsgivende.

# 5. Retlig og administrativ ramme

Politisk retning. Byrådet kan fastlægge den ønskede retning, men retningen er ikke i sig selv en afsluttet vejretlig proces.

Høring. Ejerne af Ravnsvej skal høres, før en eventuel optagelse som offentlig vej kan indgå i grundlaget for en endelig lukningsafgørelse.

Endelig afgørelse. Den kan ikke fastslås i det registrerede offentlige grundlag. Vejlovens konkrete anvendelse kræver juridisk og administrativ sagsbehandling.

# 6. Den ændrede politiske retning

| Status | Indhold |
| --- | --- |
| Fastholdt | Retningen mod lukning af den sammenstyrtede del. |
| Opgivet | Nedklassificering af resten af Nordre Strandvej og ekspropriation af vejrettigheder. |
| Tilføjet | Proces om at optage Ravnsvej i det offentlige vejnet. |
| Fortsat åbent | Høring, endelig afgørelse, finansiering, udbedringsomfang og tidsplan. |

# 7. Økonomisk kobling

Dokumenteret. Midler til udbedring af Ravnsvej er henvist til Budget 2027 som et budgetønske. Beløb og bevilling er ikke vedtaget i det registrerede grundlag.

Skel. Et budgetønske er ikke en bevilling. En senere bevilling vil heller ikke i sig selv dokumentere, at en teknisk løsning er gennemført eller har løst adgangsproblemet.

# 8. Afhængigheder og usikkerhed

Ravnsvej-høringens udfald

Endelig lukningsafgørelse

Vedtaget bevilling og beløb

Udbedringsomfang og tidsplan

# 9. Kommunebliks analytiske forslag til næste proces

Dette er Kommunebliks analytiske forslag. Det er ikke en kommunal indstilling eller dokumenteret kommunal hensigt.

Afslut den lovpligtige høring om Ravnsvej og dokumentér, hvad den ændrer i beslutningsgrundlaget.

Hold vejretlig afgørelse, teknisk udbedring og budgetbevilling som tre særskilte beslutningsled.

Opdatér processtatus, når en endelig afgørelse eller bevilling kan dokumenteres offentligt.

# 10. Kilder og kontrolspor

| Kilde | Registreret version | Officiel kilde |
| --- | --- | --- |
| Odsherred Kommune Nyt om Nordre Strandvej | Opdateret 1. juli 2026 sv-nordre-status-2026-v1 | Åbn officiel kilde https://www.odsherred.dk/da/bo-og-leve/trafik-i-hverdagen/kommunale-veje-og-vedligehold/projekter-paa-vejene/nyt-om-nordre-strandvej/ |
| Odsherred Kommune Revideret hørings- og orienteringsbrev vedrørende Nordre Strandvej | Revideret 14. marts 2025 sv-nordre-hearing-2025-v1 | Åbn officiel kilde https://www.odsherred.dk/media/wgmnjemv/hoerings-og-orienteringsbrev-vedr-nordre-strandvej-rev-14-marts.pdf |
| Odsherred Kommune Byrådet 28. januar 2025: Nordre Strandvej | Byrådsmøde 28. januar 2025 sv-nordre-agenda-2025-v1 | Åbn officiel kilde https://dagsordener.odsherred.dk/vis?fritekst=ekspropriation&id=451a6cf4-cc1c-465b-a896-894db440e459&punktid=65d27dcf-42b3-4f4d-918d-5b175c7c6fdf |
| Odsherred Kommune Byrådet 26. maj 2026: Nordre Strandvej | Byrådsmøde 26. maj 2026 sv-nordre-agenda-2026-v1 | Åbn officiel kilde https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=b1c3226c-78e0-4143-8fe0-d284ba22fd07&punktid=d204accc-191a-4164-8f77-f08ecb3d20e9 |
| Retsinformation Bekendtgørelse af lov om offentlige veje m.v. | LBK nr. 435 af 24. april 2024 sv-road-law-2024-435-v1 | Åbn officiel kilde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/435 |

## Kontrol af beslutningsstatus

| Kontrolpunkt | Konklusion |
| --- | --- |
| Oprindelig politisk retning | Dokumenteret i Byrådets materiale og kommunens aktuelle statusside. |
| Høring og indsigelser | Dokumenteret som proces og antal. Indholdet af alle indsigelser er ikke gengivet. |
| Ændret politisk retning | Dokumenteret ved Byrådets behandling 26. maj 2026. |
| Endelig vejretlig afgørelse | Ikke dokumenteret i det registrerede grundlag. |
| Budget og gennemførelse | Budgetønske er dokumenteret; bevilling, udbedring og færdiggørelse er ikke. |

## Genkontrol ved næste offentlige opdatering

Kontrollér først, om Ravnsvej-høringen er afsluttet, og om høringssvarene har ændret løsningsgrundlaget.

Skeln en ny politisk retning fra en endelig vejretlig afgørelse.

Kontrollér Budget 2027 for en vedtaget bevilling, ikke kun et budgetønske.

Registrér gennemførelse og senere resultat som særskilte hændelser med egne kilder.

Fortsat ukendt. Endelig afgørelse, vedtaget finansiering, udbedringsomfang, tidsplan og faktisk gennemførelse kan ikke fastslås i dette kildegrundlag.

Uafhængighed. Uafhængigt analyseprojekt baseret på offentlige kilder.

Udgiver. Kommuneblik