KOMMUNEBLIK · UAVHÆNGIG SAGSFREMSTILLING
POLITISK-ADMINISTRATIV BESLUTNINGSPROCES
Nordre Strandvej
Hvordan ændrede høring og indsigelser den politiske beslutning, og hvad skal ske nu?
Dokumenttype. Analytisk sagsfremstilling baseret på offentlige kilder.
Version og kontrol. Version 1.4.1. Kilder og status kontrolleret 8. august 2026. Hovedsiden er opdateret 1. juli 2026.
	Aktuel status. Ændret politisk retning. Ingen dokumenteret endelig lukningsafgørelse eller vedtaget bevilling i det registrerede grundlag.


1. Beslutningsspørgsmål
Spørgsmål. Hvordan ændrede høring og indsigelser den politiske beslutning, og hvad skal ske nu?
	Kort svar. Byrådet fastholdt retningen mod at lukke den sammenstyrtede del, men opgav nedklassificering af resten og ekspropriation af vejrettigheder. Ravnsvej-høring, senere vejretlig afgørelse og en eventuel bevilling i Budget 2027 er fortsat åbne.


2. Baggrund
Sagen handler om den sammenstyrtede del af Nordre Strandvej og adgangen i området. Den offentlige proces omfatter politiske beslutninger, høring, indsigelser og åstedsforretninger samt en ændret retning, hvor Ravnsvej indgår i den videre løsning.
Analytisk afgrænsning. Dokumentet skelner mellem politisk retning, høring, vejretlig proces, budgetønske, mulig gennemførelse og dokumenteret resultat.
3. Dokumenteret proces
	Dato
	Organ
	Trin
	Hvad ændrede sig?
	Hvad står åbent?

	2025-01-28
	Odsherred Byråd
	Politisk beslutning
Vedtaget retning
	Retning mod nedlæggelse af den sammenstyrtede del, søgt nedklassificering af øvrige dele og om nødvendigt ekspropriation af vejrettigheder.
	Høring, indsigelser, vejretlig proces og gennemførelse.

	2025-03-07
	Odsherred Kommune
	Høring
Åbnet
	Høringen om nedlæggelsen løb til 15. maj 2025 og gav 14 høringssvar.
	Behandling af høringssvar og indsigelser.

	2025-08-04
	Odsherred Kommune
	Indsigelser
Registreret
	Efter tre åstedsforretninger var 11 indsigelser registreret ved fristen.
	Politisk genbehandling.

	2026-05-26
	Odsherred Byråd
	Politisk genbehandling
Ændret retning
	Nedklassificering af resten og ekspropriation af vejrettigheder blev opgivet; proces om Ravnsvej som offentlig vej blev indledt.
	Ravnsvej-høring, endelig afgørelse og finansiering.




3. Dokumenteret proces, fortsat
	Dato
	Organ
	Trin
	Hvad ændrede sig?
	Hvad står åbent?

	Efter 2026-05-26
	Odsherred Kommune
	Næste proces
Afventer
	Ravnsvej-ejerne skal høres, før en eventuel optagelse kan indgå i grundlaget for en endelig lukningsafgørelse.
	Udfald, tidsplan, udbedringsomfang og bevilling.


4. Høring og indsigelser
Dokumenteret. Høringen løb 7. marts til 15. maj 2025 og gav 14 høringssvar. Efter tre åstedsforretninger var 11 indsigelser registreret ved fristen 4. august 2025.
Begrænsning. Det registrerede grundlag gør det ikke forsvarligt at gengive eller kategorisere alle indsigelser enkeltvis. Sagsfremstillingen påstår derfor ikke, hvilke argumenter der var udslagsgivende.
5. Retlig og administrativ ramme
Politisk retning. Byrådet kan fastlægge den ønskede retning, men retningen er ikke i sig selv en afsluttet vejretlig proces.
Høring. Ejerne af Ravnsvej skal høres, før en eventuel optagelse som offentlig vej kan indgå i grundlaget for en endelig lukningsafgørelse.
Endelig afgørelse. Den kan ikke fastslås i det registrerede offentlige grundlag. Vejlovens konkrete anvendelse kræver juridisk og administrativ sagsbehandling.
6. Den ændrede politiske retning
	Status
	Indhold

	Fastholdt
	Retningen mod lukning af den sammenstyrtede del.

	Opgivet
	Nedklassificering af resten af Nordre Strandvej og ekspropriation af vejrettigheder.

	Tilføjet
	Proces om at optage Ravnsvej i det offentlige vejnet.

	Fortsat åbent
	Høring, endelig afgørelse, finansiering, udbedringsomfang og tidsplan.


7. Økonomisk kobling
Dokumenteret. Midler til udbedring af Ravnsvej er henvist til Budget 2027 som et budgetønske. Beløb og bevilling er ikke vedtaget i det registrerede grundlag.
Skel. Et budgetønske er ikke en bevilling. En senere bevilling vil heller ikke i sig selv dokumentere, at en teknisk løsning er gennemført eller har løst adgangsproblemet.
8. Afhængigheder og usikkerhed
Ravnsvej-høringens udfald
Endelig lukningsafgørelse
Vedtaget bevilling og beløb
Udbedringsomfang og tidsplan


9. Kommunebliks analytiske forslag til næste proces
	Dette er Kommunebliks analytiske forslag. Det er ikke en kommunal indstilling eller dokumenteret kommunal hensigt.


Afslut den lovpligtige høring om Ravnsvej og dokumentér, hvad den ændrer i beslutningsgrundlaget.
Hold vejretlig afgørelse, teknisk udbedring og budgetbevilling som tre særskilte beslutningsled.
Opdatér processtatus, når en endelig afgørelse eller bevilling kan dokumenteres offentligt.
10. Kilder og kontrolspor
	Kilde
	Registreret version
	Officiel kilde

	Odsherred Kommune
Nyt om Nordre Strandvej
	Opdateret 1. juli 2026
sv-nordre-status-2026-v1
	Åbn officiel kilde
https://www.odsherred.dk/da/bo-og-leve/trafik-i-hverdagen/kommunale-veje-og-vedligehold/projekter-paa-vejene/nyt-om-nordre-strandvej/

	Odsherred Kommune
Revideret hørings- og orienteringsbrev vedrørende Nordre Strandvej
	Revideret 14. marts 2025
sv-nordre-hearing-2025-v1
	Åbn officiel kilde
https://www.odsherred.dk/media/wgmnjemv/hoerings-og-orienteringsbrev-vedr-nordre-strandvej-rev-14-marts.pdf

	Odsherred Kommune
Byrådet 28. januar 2025: Nordre Strandvej
	Byrådsmøde 28. januar 2025
sv-nordre-agenda-2025-v1
	Åbn officiel kilde
https://dagsordener.odsherred.dk/vis?fritekst=ekspropriation&id=451a6cf4-cc1c-465b-a896-894db440e459&punktid=65d27dcf-42b3-4f4d-918d-5b175c7c6fdf

	Odsherred Kommune
Byrådet 26. maj 2026: Nordre Strandvej
	Byrådsmøde 26. maj 2026
sv-nordre-agenda-2026-v1
	Åbn officiel kilde
https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=b1c3226c-78e0-4143-8fe0-d284ba22fd07&punktid=d204accc-191a-4164-8f77-f08ecb3d20e9

	Retsinformation
Bekendtgørelse af lov om offentlige veje m.v.
	LBK nr. 435 af 24. april 2024
sv-road-law-2024-435-v1
	Åbn officiel kilde
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/435


Kontrol af beslutningsstatus
	Kontrolpunkt
	Konklusion

	Oprindelig politisk retning
	Dokumenteret i Byrådets materiale og kommunens aktuelle statusside.

	Høring og indsigelser
	Dokumenteret som proces og antal. Indholdet af alle indsigelser er ikke gengivet.

	Ændret politisk retning
	Dokumenteret ved Byrådets behandling 26. maj 2026.

	Endelig vejretlig afgørelse
	Ikke dokumenteret i det registrerede grundlag.

	Budget og gennemførelse
	Budgetønske er dokumenteret; bevilling, udbedring og færdiggørelse er ikke.


Genkontrol ved næste offentlige opdatering
Kontrollér først, om Ravnsvej-høringen er afsluttet, og om høringssvarene har ændret løsningsgrundlaget.
Skeln en ny politisk retning fra en endelig vejretlig afgørelse.
Kontrollér Budget 2027 for en vedtaget bevilling, ikke kun et budgetønske.
Registrér gennemførelse og senere resultat som særskilte hændelser med egne kilder.
	Fortsat ukendt. Endelig afgørelse, vedtaget finansiering, udbedringsomfang, tidsplan og faktisk gennemførelse kan ikke fastslås i dette kildegrundlag.


Uafhængighed. Uafhængigt analyseprojekt baseret på offentlige kilder.
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