KOMMUNEBLIK · SAGSFREMSTILLING
POLITISK-ADMINISTRATIV BESLUTNINGSPROCES
Nordre Strandvej
Hvordan ændrede Byrådet den politiske retning efter høring og indsigelser, og hvad skal ske nu?
1. Sagens kerne
Beslutningsbehov. Hvordan ændrede Byrådet den politiske retning efter høring og indsigelser, og hvad skal ske nu?
Aktuel status. Ændret politisk retning og et konkret budgetforslag. Ingen dokumenteret endelig lukningsafgørelse, vedtaget bevilling eller gennemførelse i det registrerede grundlag.
2. Kort konklusion
Byrådet fastholdt retningen mod at lukke den sammenstyrtede del, men opgav nedklassificering af resten og den tidligere retning om ekspropriation af vejrettigheder. Et budgetskema fra 24. juni 2026 foreslår 11,3 mio. kr. til vejarbejder og 0,5 mio. kr. til en treårig projektressource; det er et forslag, ikke en vedtaget bevilling eller en endelig teknisk plan.
3. Beslutningsstatus
	Beslutningsled
	Hvad kan fastslås?

	Politisk retning
	Lukning af den sammenstyrtede del er fastholdt. Nedklassificering af resten og den tidligere ekspropriationsretning er opgivet.

	Berørte parter
	Ravnsvej-ejerne skal høres, før en eventuel optagelse som offentlig vej kan indgå i en endelig afgørelse.

	Retlig afgørelse
	En endelig lukningsafgørelse kan ikke dokumenteres i det registrerede offentlige grundlag.

	Politisk finansiering
	Byrådet skal tage særskilt stilling til budgetforslaget MU-64-AD.

	Gennemførelse
	Endelig teknisk løsning, eventuel arealerhvervelse og faktisk udførelse er ikke dokumenteret.


4. Forløb
28. januar 2025 · politisk retning. Byrådet pegede mod nedlæggelse af den sammenstyrtede del, nedklassificering af øvrige dele og om nødvendigt ekspropriation af vejrettigheder. Åbent: høring, vejretlig proces og gennemførelse.
7. marts–15. maj 2025 · høring. Høringen om nedlæggelsen gav 14 høringssvar. Åbent: behandling af høringssvar og indsigelser.
4. august 2025 · indsigelser. Efter tre åstedsforretninger var 11 indsigelser registreret ved fristen. Åbent: politisk genbehandling.
26. maj 2026 · ændret politisk retning. Byrådet opgav nedklassificering af resten og den tidligere retning om ekspropriation af vejrettigheder. En proces om Ravnsvej som offentlig vej blev indledt. Åbent: høring, endelig afgørelse og finansiering.
24. juni 2026 · budgetforslag. MU-64-AD foreslår 11,3 mio. kr. til vejarbejder og 0,5 mio. kr. til en treårig projektressource. Åbent: politisk vedtagelse, endelig løsning og gennemførelse.
Efter 26. maj 2026 · næste proces. Ravnsvej-ejerne skal høres, før en eventuel optagelse kan indgå i grundlaget for en endelig lukningsafgørelse.


5. Retlig og administrativ vurdering
Politisk. Byrådet kan fastlægge en retning, men retningen afslutter ikke den vejretlige proces.
Administrativt. Høringen om Ravnsvej og den tekniske sagsoplysning skal indgå i grundlaget for den videre behandling.
Retligt. Vejlovens konkrete anvendelse og en endelig afgørelse kræver særskilt juridisk og administrativ sagsbehandling.
6. Økonomi
Budgetskema MU-64-AD foreslår 11,3 mio. kr. til vejarbejder og 0,5 mio. kr. til en projektressource over tre år. Udgifterne er periodiseret med 2,2 mio. kr. i 2027, 4,8 mio. kr. i 2028 og 4,8 mio. kr. i 2029; projektering er angivet til 2027 og udførelse til 2028. Materialet omtaler mulig arealerhvervelse eller ekspropriation langs Ravnsvej af hensyn til afvanding. Det er et budgetforslag, ikke en vedtaget bevilling eller en endelig teknisk plan.
7. Næste proces
Kommunebliks forslag. Forslaget bygger på det offentlige grundlag og angiver de næste analytiske og administrative afklaringer.
Gennemfør og dokumentér den lovpligtige høring om Ravnsvej, og vis, hvad den ændrer i beslutningsgrundlaget.
Hold vejretlig afgørelse, teknisk løsning, mulig arealerhvervelse og budgetbevilling som særskilte beslutningsled.
Opdatér processtatus, når budgetforslaget behandles, eller en endelig afgørelse kan dokumenteres offentligt.
Fire kontrolspørgsmål
Er høringen om Ravnsvej åbnet og afsluttet?
Er der truffet en endelig vejretlig afgørelse?
Er MU-64-AD politisk vedtaget, ændret eller afvist?
Er den tekniske løsning og tidsplan fortsat den samme som i budgetforslaget?
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